以下是针对 `todo.md` 中 **76 项未完成任务** 逐个核对的真实状态与代码审计分析：

---

### 1. **Epic: 排队纠偏 (Queue Correction) (第 1 - 8 项) ➔ 🔴 真正未完成**

- **1-5（前端打断按钮、Rust 中断信号及 LLM 中重规划）**：检查了 `ChatView.vue` 与 `llm.rs`。目前后端并没有设计 `mpsc` 通道接收中止信号的逻辑，`stream_internal` 中的 Tool Calling 循环也是硬往下跑的，没有响应中断的监听器。

- **6-8（引入 `tokio-cron-scheduler` 与 Headless 自动播报唤醒）**：`Cargo.toml` 尚未引入 `tokio-cron-scheduler`，后台守护线程也无此唤醒和推送逻辑。

### 2. **T-1212: 文件目录监控 (第 9 - 13 项) ➔ 🔴 真正未完成**

- **9-13（Cargo 引入 `notify` 监控、托盘轻提醒、Wiki Ingest 触发）**：`Cargo.toml` 的 `[dependencies]` 中并没有 `notify` 库（仅在 scratch 目录下的测试二进制中有引入，Bob 主程序未启用）。主程序后台无文件系统事件监听器。

### 3. **T-1231 & T-1232: 预填提案与记忆提取 (第 14 - 20 项) ➔ 🔴 真正未完成**

- **14-17（微心跳 Outbox 预填）**：尚未实现检测到文件变化后自动分析生成 `bob_outbox.json` 的后台草案代理。

- **18-20（Dream Engine 过程记忆提取）**：自学习提取高频操作并固化为 `SKILL.md` 的后台 Dream Engine 循环完全不存在。

### 4. **阶段二 (Bug 修复 & 部署测试) (第 21 - 24 项) ➔ 🟡 部分完成**

- **21-22（Cloudflare WebSocket 代理拦截）**：这属于云端服务器的 Cloudflare 代理（黄色云朵切灰色）和 Caddyfile SSL 证书的部署配置，代码库中不体现，属于运维待办。

- **23（微信 URL 分隔符 `|` 改为 `.`）**：🔴 **未完成**。代码中仍需排查微信推送链接生成处的分隔符。

- **24（`bob-services.sh` 在 sudo 下找不到 node）**：🔴 **未完成**。虽然 `bob-services.sh` 写入了 NVM 的 source 逻辑和硬编码路径，但尚未在 VPS 部署环境中完全跑通和验证。

### 5. **阶段三：联邦身份与 Agent Swarm (第 25 - 28 项) ➔ 🔴 真正未完成**

- **25-28（Swarm Key 面板、`pending_transfers` 队列表、`send_to_device` 路由）**：在前端和 `bob.db` 的 Schema 中均未发现 `pending_transfers`。`tools.rs` 中完全没有 `send_to_device`，这些跨设备接力交互的协议均未实现。

### 6. **T-2003: 隧道状态与实时延迟 (第 29 项) ➔ 🔴 真正未完成**

- **29（UI 面板显示延迟与连接状态）**：检查了 `SettingsConnections.vue`。目前只有一个简单的 `proxyTunnelEnabled` 开关（Switch），没有任何用来显示 🟢已连接/🔴断开 以及 Ping 延迟毫秒数的 UI 元素和数据绑定。

### 7. **T-2223 ~ T-2232: 移动端体验优化 (第 30 - 34 项) ➔ 🟡 部分完成**

- **30（T-2223：折叠/移除移动端微信、TG、Discord 入口）**：🔴 **未完成**。虽然 SetupWizard 已经适配了移动端，但 `SettingsConnections.vue` (连接中心) 依然把微信、Telegram 和 Discord 的绑定卡片大喇喇地露在移动端界面上，需要做折叠或隐藏。

- **31（T-2225：聊天视图双层级改造）**：🟢 **已完成 (代码中已实现)**。`App.vue` 已经有 `mobileChatState` (`list` | `detail`) 的控制，且 `popstate` 和返回物理键已能正确退回列表页（见 `App.vue` 中的后退拦截）。

- **32（T-2230：Android 权限、震动反馈与 WAKE_LOCK）**：🔴 **未完成**。代码中未出现任何 haptic 或 `wake_lock` 权限声明及调用。

- **33-34（T-2231/2232：优化 Candle 引擎与集成 Gemma 4B）**：🔴 **未完成**。目前的 `candle_engine.rs` 仅编写了 Llama 和 Qwen 系列的加载器，没有关于 Gemma 4B 的支持，也未针对 ARM 做底层的编译剪枝调优。

### 8. **智能票夹联动 (第 35 - 42 项) ➔ 🔴 真正未完成**

- **35-42（`linked_ticket_id`、`kg.rs` 新增 ticket 节点、`create_ticket` 工具、`TicketCard.vue`、自动亮度锁定等）**：检查了数据库结构和前端组件，没有 `linked_ticket_id`，没有 `TicketCard.vue`，二维码放大并锁定亮度等检票模式全未编写。

### 9. **WeChat CDN 大文件与降级 (第 43 - 45 项) ➔ 🔴 真正未完成**

- **43-45（签名超时、>25MB 失败自动降级 Web Drop 链接分享）**：在 `cdn.rs` 中，虽然实现了 `build_progress_body` 进行分块上传，但如果文件超过大小或上传失败，会直接抛出 Err，没有接入任何自动降级为 Web Drop 的 T-1800 机制。

### 10. **杂项小功能 (第 46 - 53 项) ➔ 🟡 部分完成**

- **46（修改 pdf_renderer 和 kb_extractor 路径为 Tauri 资源目录）**：🔴 **未完成**。

- **47（SettingsModelPanel 中的外部密钥双向绑定）**：🟢 **已完成 (代码已接入)**。Tavily 和 Tinyfish 密钥输入框已经正确绑定了 `apiKeys[provider.id]`，且 `saveApiKey` 能够调用 `setApiKey` 并自动更新 `config.json`，后端读取也正常。

- **48（Slash 命令补全菜单）**：🔴 **未完成**。

- **49（📌速记笔记按钮）**：🔴 **未完成**。

- **50（全端设备名称自定义输入）**：🔴 **未完成**。`SettingsView.vue` 和 `SettingsWorkspace.vue` 均无此项。

- **51-53（日历拖拽 resize 及自定义弹窗）**：🔴 **未完成**。

### 11. **DevOps 构建流 (第 54 - 62 项) ➔ 🔴 真正未完成**

- **54-62（release.yml、mjs 收集脚本、Tauri Windows 独立安装器、Keystore 签名、Apple P12 证书、action-gh-release 归集等）**：代码库中完全没有 `.github/workflows/release.yml`，这一整套自动化发版打包流程全是空白。

### 12. **GPU 推理与 CUDA 编译 (第 63 - 70 项) ➔ 🔴 真正未完成**

- **63-70（`detect_gpu()` 探测、config.json 注入、cuda feature 编译、Device::cuda_if_available 替换硬编码 CPU）**：`candle_engine.rs` 中目前写死了 `let device = Device::Cpu;`，完全没有 GPU 探测和 CUDA 条件编译支持。

### 13. **AGY Swarm 远端下发 (第 71 - 76 项) ➔ 🔴 真正未完成**

- **71-76（`delegate_to_agy`、Detached 机制、plink/ssh 路由、`agy:task_completed` 监听与前端悬浮状态卡片）**：后端 `tools.rs` 中完全没有这个接口，前端没有悬浮状态条，属于纯规划阶段。